План для разработки системы управления фитнес-клубом «FitZone»

1 неделя:

Постановка задачи и предметной области, входные/выходные данные, выписать список всех сущностей и атрибутов, черновой словарь данных, каркас репозитория гит, readme файл с планом.

2 неделя:

Создание ERD (датологической) модели, нормализация до 3 уровня, план индексов, словарь данных, дополнение пояснительной записки, план миграции первая версия.

3 неделя:

физическая база данных, набор тестовых данных, базовые круд-операции и view, структурная схема, функциональная схема, обновление пояснительной записки.

4 неделя:

Серверная логика, процедуры, триггеры и транзакции с обработкой ошибок, полный пакет sql-запросов, описание всех контрактов и кодов ошибок для api, обновление пояснительной записки.

5 неделя:

Безопасность и администрирование, разграничение прав доступа, хэширование, логирование пользовательских действий, скрипт и бэкапы, реализация маск для полей.

6 неделя:

Разработка api и клиентского приложения, аутентификация, роли, адаптивность, импорт-экспорт данных (ф форматах csv, sql, json..). схема интерфейса и руководство пользователя.

7 неделя:

Аналитика и тестирование, полный цикл тестирования.

8 неделя:

Итог и полный рабочий проект, презентация.